:

**省级财政投资基本建设项目信息公开表（封面）**

基建项目名称：团省委办公用房项目

批复立项时间：2013年3月6日

资金主管部门：中国共产主义青年团广东省委员会

**省级财政投资基本建设项目公开目录**

1. 基本建设项目基本情况表
2. 立项的复函
3. 可行性研究报告的复函
4. 初步设计概算的批复

省财政投资的基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本建设项目名称 | 团省委办公用房项目 | 主管部门 | 广东省代建项目管理局 |
| 项目建设（使用）单位 | 中国共产主义青年团广东省委员会 | 项目总投资金额 | 8809万元 |
| 立项文号 | 粤发改投资函[2013]606号 | 项目建设进展情况 | 施工中 |
| 项目建筑面积 | 2472平方米 | | |
| 项目资金来源 | 省级财政安排 | 中央投资补助 | 自筹资金 |
| 2016年安排470万 |  |  |
| 资金到位情况 |  | | |
| 绩效目标 | 购置寺贝通津1号大院13号楼和周边地块土地使用权，并对13、14、27、28、29号楼进行维修改造。项目维修改造建筑面积为2472平方米。 | | |

团省我办公用房项目基本建设项目2016年执行情况表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算累计安排资金总额 | | 250 | 累计拨付总额 |  | |
| 资金拨付明细 | 收款单位 | 项目摘要 | 预算下达金额 | 资金分配金额 | 实际使用金额 |
| 广东省建工设计公司 | 第二期设计费 |  |  | 3.165 |
| 广州市永隆工程造价咨询事务所有限公司 | 造价咨询服务费 |  |  | 2.165044 |
| 广东华南建筑设计施工图审查中心有限公司 | 施工图审查服务费 |  |  | 2.05722 |
| 广东省建工设计顾问有限公司 | 第三期设计服务费 |  |  | 12.66 |
| 广州建成工程咨询股份有限公司 | 工程施工招标代理服务费 |  |  | 3.103484 |
| 广州建成工程咨询股份有限公司 | 工程监理招标代理服务费 |  |  | 0.22944 |
|  |

注：1.需另附项目支付的绩效评价报告。

2.如审计部门对项目进行专项审计，应另附审计结果。

3.收款单位按照专项资金分配方案填列，如有具体项目，细化到项目单位。