关于“团省委办公用房”资金使用结余问题的说明

由广州市财贸建设开发监理有限公司代建的“团省委办公用房”，由于施工许可证办理用时长，导致项目滞后，施工进度达不到计划要求，相应款项无法支付，本年度拨款476.222323万元，结余221.733633万元(含上年度结转)。